## Slide 1: Argox PB Sprint 1 – Core y Observabilidad
Iñigo Samuel Jiménez, Marcos Calvo, Ángel Toledo
Fecha inicio: 20/04/2026
Fecha fin: 04/05/2026
Tajamar Tech / Máster IA

## Slide 2: ÍNDICE
Descripción del Sprint
Evidencias del Trabajo
Actas
Retrospectiva
Checklist

## Slide 3: D S1. Descripción del Sprint
Funcionalidades | Implementación del motor de instrumentación base y el sistema de exportación de telemetría estándar.
Enunciado breve + bullets | Desarrollo del núcleo del SDK para la captura de datos y su integración con OpenTelemetry. Creación de decoradores automáticos para agentes Python. Configuración de exportadores nativos bajo el estándar de OpenTelemetry.
Entregables | SDK funcional con capacidad de logging y trazas visibles en herramientas externas (ej. Grafana).
Entregables Intermedios | Script de prueba para validación de latencia y manual técnico de integración inicial.

## Slide 4: D S1. Descripción del Sprint
Backlog del Sprint Historias de usuario seleccionadas | HU01: Instrumentación con Decoradores. HU03: Soporte Nativo OpenTelemetry.
Prioridad | Alta (HU01 Alta + HU03 Media)
Esfuerzo estimado (XS, S, M, L, XL) cómo las camisetas | L (Debido a la complejidad de mantener un overhead <5% y la integración técnica de OTel)
Fechas de inicio y fin | 20/04/2026 - 04/05/2026
Tareas clave por persona | Ángel: Desarrollo de decoradores y lógica de captura. Íñigo: Implementación del exportador OpenTelemetry y métricas. Marcos: Pruebas de carga y validación de latencia.

## Slide 5: D S1. Descripción del Sprint
Herramientas y recursos que se van a usar | Python, OpenTelemetry SDK, FastAPI y Grafana para visualización.
Lo qué se espera mostrar al final del sprint: [demo funcional, maqueta, simulación o informe corto] | Demo funcional donde un agente instrumentado envía sus pensamientos y decisiones a un dashboard de Grafana en tiempo real, demostrando un impacto mínimo en el rendimiento.

## Slide 6: D S2. Evidencias del Trabajo
Fecha punto de control | 20/04/2026
Asistentes al punto de control | Daniel Andrés, Íñigo, Marcos, Ángel
Situación | Redacción

## Slide 7: D S2. Evidencias del Trabajo
Fecha punto de control | 27/04/2026
Asistentes al punto de control | Daniel Andrés, Íñigo, Marcos, Ángel
Situación | Checkpoint

## Slide 8: D S3. Acta: Redacción del Sprint
Celebrada | 20/04/2026 18:30
En | Madrid
Asistentes por la empresa | Daniel Andrés
Asistentes equipo de desarrollo | Íñigo, Marcos, Ángel
Resumen de lo hablado | Subir los documentos al repositorio de Github y comenzar con la organización del Sprint.
Siguientes Pasos
Realizar el Diagrama de Gantt | Marcos, 20/04/2026
Finalizar la presentación del Sprint | Ángel, 20/04/2026
Hacer el Repositorio de Github | Íñigo, 20/04/2026
Comenzar las tareas del Sprint (Diapositiva 4) | Ángel, Íñigo y Marcos 21/04/2026 - 04/05/2026

## Slide 9: D S3. Acta: Checkpoint
Celebrada | 27/04/2026 18:30
En | Madrid
Asistentes por la empresa | Daniel Andrés
Asistentes equipo de desarrollo | Íñigo, Marcos, Ángel
Resumen de lo hablado | 
Siguientes Pasos

## Slide 10: D S4. Retrospectiva
Sprint precedente | -
Siguiente sprint | Sprint 2 (Seguridad y Gobernanza)
Relación y descripción sucinta de lo que se entrega | 
Donde encontrarlo | 
Lo qué fue bien | 
Lo qué se podría mejorar | 
Lo qué se hará diferente en el siguiente sprint Cambios de rumbo Redefiniciones, aprendizajes clave | 

## Slide 11: D S5. Checklist obligatorio para considerar una historia terminada:
Historia, Sprint o Sprints | 
Código implementado (sí, dónde?) | 
Revisión por pares realizada | 
Tests unitarios | 
Tests de integración superados | 
Documentación actualizada | 
Desplegado en entorno de pruebas | 
Validado por Product Owner |